Спринт 4

Задачи:

* Верстка страницы настройки будильников, страницы пользователя (Алина 18 часов);
* Изучение принципов работы уведомлений на платформе iOS (Алина 4 часа);
* Верстка страницы регистрации (Ренат, Давид 10 часов);
* Изучение языка Swift (Swift UI, Foundation, Combine) (Ренат, Давид 10 часов);
* Создание базы данных (Карина 5 часов);
* Заполнение базы данных (Карина 10 часов);
* Соединение базы данных с расписанием (Карина 7 часов);
* Создание иконки приложения (Карина 3 часа)

Дополнительно сделано:

* Добавлена иконка к приложению и уведомлениям (Алина 1,5 часа)
* Изучение языка Swift (Карина 4 часа)
* Изучение Realm для базы данных (Карина 3 часа)
* Закончен дизайн страниц будильника (Карина 5 часов)
* Продолжен дизайн интерфейсов входящих в страницу настроек (Карина 1 час)

Затрачено часов на каждую задачу:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача\Человек | Карина | Алина | Ренат | Давид |
| 1 | - | 19 | - | - |
| 2 | - | 2 | - | - |
| 3 | - | - | 8 | 8 |
| 4 | - | - | 10 | 10 |
| 5 | 4 | - | - | - |
| 6 | 4 | - | - | - |
| 7 | 0 | - | - | - |
| 8 | 3 | - | - | - |

Задачи на 5 неделю:

* Верстка начальной страницы (Ренат, Давид 5 часов)
* Верстка страницы входа (Ренат, Давид 5 часов)
* Соединение базы данных с расписанием (Карина 7 часов) (перенос)
* Подключение логики входа (Карина, Алина 8 часов) (перенос)
* Подключение логики регистрации (Карина, Алина 2 часа) (перенос)
* Закончить дизайн входящих в страницу настроек интерфейсов (Карина 4 часа)
* Верстка страницы настроек (Алина 4 часа)
* Верстка входящих в страницу настроек интерфейсов (Алина 5 часов) (перенос)
* Подключение логики соединения рингтонов в будильнике (Алина 4 часа)
* Изучение языка Swift (Ренат, Давид, Карина 4 часа)
* Изучение Realm (Карина 5 часов)